projekt

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

DRZECZEWO II

na lata 2015 – 2022

Strategia Rozwoju Wsi

Opracowany przez:

Zespół Planu Odnowy Miejscowości/Sołectwa Drzęczewa II

# Drzęczewo II 2015

# SPIS TREŚCI

Wstęp											3

Rozdział I

Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości

1.1.	Położenie geograficzne								4

1.2.	Liczba ludności									4

1.3.	Bezrobocie w Gminie Piaski							4

1.4.	Oświata										4

1.5.	Ochrona zdrowia									5

1.6.	Historia										5

1.7.	Zasoby przyrodnicze								6

1.8.	Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości				6

1.9.	Formularz analizy zasobów							6

Rozdział II

Analiza SWOT										8

Rozdział III

Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

3.1.	Formularz wizji								 	9

3.2.	Wizja											10

3.3.	Opis Priorytetów									10

3.4.	Tabela priorytety									13

3.5.	Opis zadań										14

3.6.	Harmonogram realizacji								22

3.7.	Budżet										23

Rozdział IV

Zarządzanie – monitoring									24

Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem zawierającym w swojej treści charakterystykę miejscowości – analizę zasobów sołectwa, analizę SWOT, opis planowanych zdań – kierunki strategiczne oraz opis koordynacji i zarządzania planem. Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości posłuży przede wszystkim 
do podniesienia jakości i standardu życia wszystkich mieszkańców Sołectwa. Realizacja poszczególnych zdań przyczyni się do zintegrowania i zaktywizowania mieszkańców oraz uatrakcyjnienia miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dla Sołectwa DRZĘCZEWO II 
w skład którego wchodzi miejscowość:

- Głogówko

- Drzęczewo II.

Poniższy Plan Odnowy Miejscowości został zapisany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Piaski „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski” oraz Powiatu Gostyńskiego  „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego” oraz „Strategia Powiatu Gostyńskiego”. Sporządzony Plan Odnowy Miejscowości jest również zgodny z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
a zwłaszcza działaniem „Odnowa i Rozwój Wsi”. Realizacja poniższych zadań 
w żadnym przypadku nie powoduje negatywnych skutków do realizacji powyższych strategii.

Rozdział I  Analiza zasobów sołectwa – charakterystyka miejscowości.

1.1. Położenie miejscowości:

- położenie geograficzne: Kraina geograficzna – wysoczyzna kaliska

Gmina wiejska - Piaski położona jest w południowo-środkowej części województwa wielkopolskiego, w odległości około 70 km od dużego ośrodka, jakim jest Poznań. Wchodzi w skład powiatu gostyńskiego, który poza gminą Piaski obejmuje również, gminy miejsko-wiejskie: Borek Wielkopolski, Krobia, Pogorzela, Poniec, Gostyń oraz gminę wiejskie: Pępowo.

W skład sołectwa Drzęczewa II wchodzą następujące miejscowości: Głogówko.

Drzęczewa Drugie:	Polska   51° 53´ 28´´N, 17° 03´ 16´´E

Głogówko:		Polska   51° 53´ 09´´N, 17° 02´ 07´´E

- przynależność administracyjna:							      W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa leszczyńskiego. Obecnie wieś położona jest w województwie wielkopolskim, 
w powiecie gostyńskim w gminie Piaski.

- powierzchnia:
Drzęczewa II i Głogówko - 606 ha

- ważniejsze drogi:
drogi gminne
drogi powiatowe

1.2. Liczba ludności:

Liczba ludności sołectwa Drzęczewa II w skład którego wchodzi miejscowość
(Głogówko) wynosi 248 osób. W sołectwie na stałe zameldowanych jest 115 kobiet oraz 133 mężczyzn.

1.3. Bezrobocie w Gminie Piaski (dane na koniec marca):

W Gminie Paski na dzień 31.03.2015 roku odnotowano 372 osób pozostających bez pracy w tym 201 kobiet. Największe bezrobocie w Gminie istnieje wśród młodzieży do 25 roku życia (87osób) oraz wśród ludzi powyżej 50 roku życia (74osób).

1.4. Oświata:

- Przedszkola: Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach (dojazd we własnym zakresie), Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Piaskach- oddział integracyjny w Strzelcach Wielkich
Szkoły: Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Nr1 w Piaskach ( dojazd zapewniony)

- Patron: W 16.11.1972r.na radzie pedagogicznej został poparty wniosek o nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika. Obchody roku Kopernikowskiego trwały więc już od grudnia 1972 r. aż do nadania imienia. Na kolejnej radzie przygotowano plan imprez z okazji 500 rocznicy urodzin M. Kopernika. Nadanie imienia szkole nastąpiło 3 czerwca 1973r. Akt nadania imienia szkole wręczył dyrektorowi mgr W. Kordusowi przewodniczący GRN w Piaskach Kazimierz Nowacki.

- ilość klas w szkole: Szkoła podstawowa – 19, gimnazjum – 12 i oddziały przedszkolne – 2.

- ilość uczniów: szkoła podstawowa 374, gimnazjum – 191 i 2 oddziały przedszkolne - 39

1.5. Ochrona zdrowia:

- Szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital                                               ( ul. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń)

– ilość km do szpitala z Drzęczewa Drugiego  –  ok. 5 km

– ilość km do szpitala z Głogówka  –  ok. 1,5 km

- Ośrodki Zdrowia: -  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia     (ul. Leśna , 63-820 Piaski):

  - ilość km do Ośrodka Zdrowia z Drzęczewa Drugiego - ok. 2 km

1.6. Historia

- opis/nazwa miejscowości:

Drzęczewo II

Pierwotnie była tam osada drwali, należąca do grodu książęcego w Grabonogu. Nazwa miejscowości pochodi od wyrazu drzeniec ( drzeń, dereń). Pierwsza wzmianka źródłowa o Drzęczewie odnosi się do roku 1258. Była to już wówczas osada należąca do opactwa benedyktynów lubińskich. Pod koniec XIV w. przeszła w ręce rycerskie. Później na skraju lasów drzęczewskich powstał folwark. Od XVI w. Drzęczewo należało do klucza dóbr gostyńskich. Pod koniec XVIII w. Konarzewscy podarowali majątek Kongregacji księży filipinów 
na Głogówku. W roku 1831 przeprowadzono w Drzęczewie uwłaszczenie chłopów. Powstało wtedy 26 gospodarstw chłopskich, usytuowanych przy drodze do Smogorzewa i na tzw. hubach. Po kasacji w 1876 r. Kongregacji księży filipinów majątek drzęczewski przejął rząd pruski, który gospodarzył nim poprzez plenipotentów – Niemców. W czasie pierwszej wojny światowej dzierżawcą 
był Hugo Lehmann. W dwudziestoleciu międzywojennym majątek powrócił w ręce filipinów, którzy też go wydzierżawiali. Jednocześnie część ziemi dworskiej rozparcelowano pomiędzy chłopów, których osadzono na tzw. hubach. W czasie okupacji hitlerowskiej miejscowość nosiła nazwę Zitterau. W 1950r. – po drugiej wojnie światowej – majątek odebrano filipinom i przekształcono w PGR. Obecnie są tu dwa sołectwa: Drzęczewo Pierwsze i Drzęczewo Drugie (Zakład Gospodarstwa Rolnego).

Wieś wymieniana w źródłach od 1181 r.  W XIV w. jako właściciele wymieniani 
są Drzęczewscy, w poł. XV w. Moreccy, a następnie Rąbinscy. Na początku XVI w. Drzęczewo znajdowało się w rękach Macieja Borka Gostyńskiego. W 1677 r. Andrzej Gostyński sprzedał wieś Zofii z Opalińskich Konarzewskiej, która następnie zapisała wieś klasztorowi filipinów z Gostynia. Ostatecznie wieś przeszła w posiadanie kongregacji filipinów w 1751 roku, kiedy to Monika Mycielska po objęciu klucza gostyńskiego i chociszewskiego uregulowała kwestię zapisów na rzecz zakonu wsi Drzęczewo wraz z Głogówkiem, Błażejewa i części Bodzewka, które były jedynie wsiami danymi w zastaw, a nie na własność. 
W związku z tym, po kasacie zakonu rząd pruski nie mógł skonfiskować tych ziem z powodu roszczenia do nich pretensji przez rodzinę Mycielskich. Ostatecznie sprawę wygrali Mycielscy, ale w rzeczywistości dobra przez długi czas nie były 
im zwrócone.

Głogówko

Pierwotnie nazwą tą określano wzgórza porosłe krzakami głogu położone 
na wschód od Gostynia. Pierwsza wzmianka źródłowa o Głogówku pochodzi 
z roku 1512 i dotyczy zlokalizowanego tam wówczas drewnianego kościółka. 
Od XVI w. przyjęła się też dla tego miejsca nazwa kultowa – Święta Góra. W roku 1668 Ada Konarzewski osadził na Głogówku i bogato uposażył księży zakonników z Kongregacji Św. Filipa Nerii. Kościół Świętogórski został zbudowany na wór bazyliki Santa Maria Della Salute w Wencji. Po kasacie Kongregacji w 1876 r. dobra filipińskie przejął rząd pruski. W dwudziestoleciu międzywojennym wróciły one do filipinów. Po II wojnie światowej odebrano Kongregacji wszystkie jej dawne dobra, z wyjątkiem małej części ogrodu przyklasztornego.

b) osoby ważne:

- Drzęczewscy,  Moreccy, Rąbinscy – właściciele w XIV i XV w.

- Maciej Bork Gostyński -  właściciel Drzęczewa w XVI w.

- Andrzej Gostyński – sprzedał wieś Zofii Konarzewskiej z Opalińskiech

- Zofia Konarzewska- zapisała wieś Kongregacji Filipinów,

- Mycielscy- roszcili pretensje do ziem,

- Jan i Jerzy Catenaci – włoscy architekci, którzy pracowali przy budowie obiektów sakralnych,

- Pompeo Ferrari -  włoski architekt, którzy pracował przy budowie obiektów sakralnych,

- Opactwo benedyktynów lubińskich- do nich należała osada,

- Księża Filipini – następni właściciele majątku drzęczewskiego,

- Rząd pruski -  przejął majątek drzęczewski w 1876 r.

c) budynki: drewniany kościółek-1512r., barokowy kościół i klasztor dla księży filipinów - budowa trwała od 1676-1758, szpital dla ubogich (XVIII w. – na południu od klasztoru), zajazd klasztorny- karczma, domy mieszkalne dla pątników i stajnie

obecnie: Klasztor i Bazylika.

1.7. Zasoby przyrodnicze

- lasy - 258,70 ha,

- grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,20 ha,

- wody stojące – 1,53 ha,

- rowy – 1,88 ha

1.8. Transport i komunikacja, infrastruktura miejscowości:

- drogi powiatowe:

-  4 954 P – Gostyń – Głogówko - Drzęczewo II – (3 140 m) - asfald

- drogi gminne:

- 740 542 P – Piaski- Drzęczewo PGR (1 245 m) – asfalt

- 740 526 P – Piaski – aleja jabłkowa  i przy ogrodzie (1 750 m) – gruntowa

- 740 563 P – Głogówko – Bogusławki (5 250 m) – szrotowa

- 740 527 P – Drzęczewo Drugie – Głogówko (1 645 m) – brukowa

1.9. Formularz analizy zasobów

Informacje na temat podstawowych zasobów charakterystycznych dla sołectwa zostały sporządzone podczas spotkań z mieszkańcami, na którym określili oni jak postrzegają swoją miejscowość.

Poniższa tabela przedstawia materialne i niematerialne zasoby sołectwa, które mogą być obecnie lub w przyszłości wykorzystane do realizacji przedsięwzięć publicznych i prywatnych w ramach wszelkiego rodzaju środkach pomocowych 
z Unii Europejskiej.

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu] |  |  | X |  |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  | X |  |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | X |  |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) | X |  |  |  |
| - osobliwości przyrodnicze | X |  |  |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  |  | X |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  |  | X |  |
| - gleby, kopaliny | X |  |  |  |
| - szlaki turystyczne |  | X |  |  |
| #### środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  |  |  | X |
| - zabytki, pomniki |  |  |  | X |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| - ośrodek kultury | X |  |  |  |
| - ośrodki sportowe | X |  |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  |  | X |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  |  |  | X |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  |  |  | X |
| - ważne postacie historyczne |  |  |  | X |
| - specyficzne nazwy |  | X |  |  |
| - cmentarze |  |  |  | X |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | X |  |
| - działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  | X |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe | X |  |  |  |
| - pustostany magazynowe i poprzemysłowe |  |  |  | X |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) |  |  | X |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  |  | X |  |
| - miejsca sportu i rekreacji | X |  |  |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  | X |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  | X |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| - przetwórstwo rolno – spożywcze | X |  |  |  |
| - grupy producenckie i organizacje rolnicze | X |  |  |  |
| - rzemiosło artystyczne | X |  |  |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne sąsiedztwo (miasto, arteria, atrakcje) |  |  | X |  |
| - ruch tranzytowy | X |  |  |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  |  | X |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły | X |  |  |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| - szpitale, hospicja | X |  |  |  |
| #### Ludzie, oświata, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP | X |  |  |  |
| - KGW | X |  |  |  |
| - Stowarzyszenia |  | X |  |  |
| - inne organizacje | X |  |  |  |
| - kluby sportowe, koła wędkarskie | X |  |  |  |
| - bezrobocie |  |  | X |  |
| - szkoły, przedszkola | X |  |  |  |
| - liczba ludności | 248 | X |  |  |
| - zatrudnienie mieszkańców |  | X |  |  |

Rozdział II Analiza SWOT

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu samorządowym posłużyliśmy się narzędziem planistycznym jakim jest analiza SWOT. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości została opracowana na podstawie zestawienia korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych całego sołectwa oraz szans i zagrożeń jakie występują w otoczeniu, które mają znaczący wpływ na dalszy rozwój sołectwa i jego mieszkańców.

Przygotowanie analizy SWOT sołectwa Drzęczewa II z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi dało obraz stanu wyjściowego miejscowości. Uzyskana wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości 
i pozytywnych cech sołectwa oraz czynników hamujących możliwości rozwojowe wsi. Rozważania dotyczące pozytywnego i negatywnego wpływu na otoczenie zewnętrzne dotyczyły określenia szans i możliwości oraz zagrożeń mających wpływ na organizacje, planowanie zarządzanie i finansowanie poszczególnych działań ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej oraz innych dodatkowych źródeł finansowania.

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - różnorodny, bogaty i ciekawy krajobraz Sołectwa - aleja jabłkowa i lipowa - liczne stawy łowieckie - dobrej jakości gleby - zintegrowana społeczność wiejska - miejsce przeznaczone pod budowę świetlicy i boisk dla młodzieży - bogata infrastruktura miejscowości (chodniki, droga, kanalizacja) - typowa zabudowa i architektura wiejska (spichlerz, kuźnia, czworaki) - zabytkowy Klasztor i Bazylika - korzystne położenie i lokalizacja Sołectwa | - słabo rozwinięta fauna i flora - zanieczyszczone rowy - brak sformalizowanych grup na terenie sołectwa (OSP i KGW) - słabo zagospodarowane tereny rekreacyjno - sportowe - brak przystanku autobusowego - źle zamontowane słupy oświetleniowe - brak ogrodzenia przy stawach - brak sklepu w miejscowości - brak świetlicy wiejskiej - słaba infrastruktura parkingowa przy Sanktuarium - brak zaplecza gastronomicznego przy Sanktuarium - słaba infrastruktura pieszo - rowerowa |
| Szanse | Zagrożenia |
| - rozwój turystyki pielgrzymkowej - stworzenie dobrych warunków kulturalno-oświatowo-społecznych – stworzenie miejsca spotkań dla społeczności wiejskiej - rozwój budownictwa mieszkaniowego - możliwość wykorzystania funduszy UE na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich | - niewykorzystanie posiadanych walorów turystycznych dla gospodarki regionu - nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca na spędzanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży - ukryte bezrobocie wśród mieszkańców - brak środków finansowych na realizacje planu - zbyt duża biurokracja związana z pozyskiwaniem funduszy |

Rozdział III Kierunki strategiczne – opis planowanych zadań

Wizja odnosi się do głównego celu miejscowości jest tzw. „sensem życia”. Ukazuje dążenia i oczekiwania mieszkańców względem miejscowości dla której jest formułowana. Wizja ma za zadanie oddać pozytywny obraz sołectwa 
na kolejne siedem lat.

Do realizacji założonej wizji potrzebne będzie zaangażowanie i współdziałanie mieszkańców z Urzędem Gminy Piaski zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu własnego. Wkład mieszkańców oraz pozostałe fundusze zewnętrzne z pewnością przyczynią się do tego, iż miejscowość stanie 
się jednym z atrakcyjniejszych miejsc na terenie Powiatu Gostyńskiego.

3.1. Formularz wizji

| 1. Co ma ją wyróżniać? | Sołectwo położone w malowniczej okolicy na terenie którego położone jest zabytkowe Sanktuarium Świętogórskie i Klasztor. Wieś wyróżnia pielgrzymkowy charakter oraz licznie przybywający pielgrzymi. |
| --- | --- |
| 2. Jakie ma pełnić funkcje? | Wieś o typowej funkcji mieszkaniowej i turystycznej. W perspektywie 7 lat mieszkańcy zakładają, iż miejscowość dalej będzie pełnić funkcje osiedlowe i turystyczne z uwagi na mieszkalny charakter miejscowości Drzęczewa II i położone w Głogówku Sanktuarium Świętogórskie. |
| 3. Kim mają być mieszkańcy? | Obecnie wieś głównie zamieszkują: emeryci i renciści, młodzież oraz osoby pracujące poza miejscowością. W przyszłości miejscowość będzie zamieszkiwana przez: taką samą grupę mieszkańców. |
| 4. Co ma dać utrzymanie? | Emerytury i renty, praca najemca oraz w przyszłości działalności indywidualne. |
| 5. W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Poprzez spotkania mieszkańców i rady sołeckiej, wspólne dyskusje i narady. Kontakt z Sołtysem oraz Wójtem Gminy Piaski. |
| 6. W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Poprzez uczestnictwo w spotkaniach wiejskich, wspólnych dyskusjach. |
| 7. Jak ma wyglądać nasza wieś? | Wieś ładna zadbana, czysta, schludna z liczną zielenią i zabudowaniami. |
| 8. Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Spotkania wiejskie, których celem będzie przekazanie młodzieży obyczajów i tradycji panujących dawniej w naszej miejscowości. Odpusty parafialne i inne święta odbywające się w Sanktuarium Świętogórskim. |
| 9. Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Wieś zadbana, czysta, przyjazna z zadbanymi obejściami z niejednorodną i zabytkową zabudową. |
| 10. Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Stan środowiska utrzymany na obecnym poziomie – zdrowy i ekologiczny z licznymi stawami i powierzchniami leśnymi. |
| 11. Jakie ma być rolnictwo? | Na terenie sołectwa nie ma osób trudniących się na większą skalę rolnictwem. |
| 12. Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Na terenie sołectwa istnieje tylko połączenie autobusowe, jednak nie ma wybudowanego przystanku autobusowego. Przez sołectwo przebiega droga gminna oraz ścieżka rowerowa. |
| 13. Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Bezpieczny plac zabaw dla dzieci, miejsce spotkań dla młodzieży, nowoczesną i wyposażoną świetlice, na której będzie mogła się spotykać społeczność wiejska. |

3.2. Wizja miejscowości

Drzęczewo II miejscowością otwartą dla pielgrzymów, znaną i chętnie odwiedzaną przez mieszkańców Powiatu Gostyńskiego, zadbaną i funkcjonalną, uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży.

3.3. Opis Priorytetów

- Priorytet I: Rozwój turystyki pielgrzymkowej

Uzasadnienie:

Turystyka pielgrzymkowa i religijna w ciągu ostatnich lat odnotowuje coraz większe zapotrzebowanie ze strony pielgrzymów w niej uczestniczących. Turystyka ta rozwija się nie tylko w dużych znanych miejscowościach ale także 
na terenach wiejskich i dotąd mniej znanych w skali całego kraju. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich niesie za sobą wiele perspektyw rozwojowych 
dla mieszkańców miejscowości na terenie której się rozwija. Cel turystyki pielgrzymkowej i religijnej wiąże się przede wszystkim z miejscami kultu religijnego, uczestnictwem we wszelkiego rodzaju obrzędach i zamiłowaniem 
do zwiedzania zabytków sztuki sakralnej. Formą takiej turystyki jest różna i może swoim zasięgiem sięgać regionu, województwa czy nawet kraju i świata. Istotą ruchu pielgrzymkowego jest także sezonowość związana z kalendarzem świąt religijnych. Planując rozwój turystyki nie należy ograniczać się wyłącznie 
do funkcji dochodowej miejsca kultu ale także obierać funkcje o wyższych wartościach takie jak poznawcze, patriotyczne oraz o rozwoju społeczno wychowawczym. Na terenie sołectwa Drzęczewo II położona jest miejscowość Głogówko w której znajduje się Sanktuarium Świętogórskie. Kościół Świętogórski znajduje się pod opieką Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, czyli księży filipinów, zwanych też oratorianami. Na terenie Świętej Góry znajdujemy wiele niezwykłych budynków tj. Bazylikę – największy zabytek na terenie Gminy Piaski oraz jeden z największych na terenie całego Powiatu Gostyńskiego. Kolejnym zabytkowym budynkiem jest Klasztor, który na swoim terenie posiada dwukondygnacyjny gmach, dziedziniec klasztorny, studzienkę oraz inne tego typu obiekty. Łącznie Księża Filipini w swoim władaniu posiadają około 30 ha terenu. Zlokalizowany na terenie sołectwa Klasztor i Bazylika z pewnością w przyszłości może zmienić funkcje miejscowości z typowo mieszkaniowej na turystyczną 
z uwagi na wielki potencjał Świętej Góry na tle Powiatu Gostyńskiego. Na tą zmianę wpływ będą miały zaplanowane działania przez Księży Filipinów oraz mieszkańców pozostałej części sołectwa. Zaplanowane zostały działania zmierzające ku rozwojowi turystyki utworzenie miejsc noclegowych dla pielgrzymów przybywających do Sanktuarium. Kolejnym etapem rozwoju będzie budowa parkingu przy Klasztorze oraz budowa jadłodajni dla osób przyjezdnych. Zaplanowany został również remont Klasztoru zarówno z zewnątrz jak 
i wewnątrz, remont zabytków w Kościele.

#### Cel główny:

#### Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich

  - Odnowa zabytków – zachowanie dziedzictwa kulturowego

  - Rewitalizacja budynku klasztornego i jego otoczenia

  - Wykonanie II części parkingu przy Bazylice

  - Przygotowanie miejscowości do ruchu turystycznego – budowa ścieżek i chodników

  - Przygotowanie bazy hotelarsko - gastronomicznej

  - Stworzenie muzeum na terenie Klasztoru

#### Priorytet II: Infrastruktura techniczna

Uzasadnienie:

Tereny wiejskie w Polsce cechuje niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa. Wchodzące w skład infrastruktury budynki, urządzenia 
i instalacje często są przestarzałe i wymagają remontu lub wymiany na nowe, odpowiadające wymogom współczesności i uwzględniające potrzeby środowiska naturalnego. Poprawy wymaga tzw. infrastruktura komunikacyjna czyli stan nawierzchni dróg, chodników oraz przygotowanie bezpiecznych dla mieszkańców wsi przystanków autobusowych. Zmiany w podstawowej infrastrukturze pozwolą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną wsi i wpłynąć na podniesienie poziomu życia jej mieszkańców. Wysoki poziom infrastruktury technicznej pozwala funkcjonować mieszkańcom wsi w sposób zaspokajający podstawowe potrzeby egzystencjalne.

#### Cel główny:

#### Poprawa jakości życia i stanu środowisko naturalnego

1.	Przebudowa i budowa chodników

2.	Budowa i remont dróg

3.	Budowa małej infrastruktury w wiosce

4.	Remont oświetlenia na terenie sołectwa

#### Priorytet III: Infrastruktura na potrzeby społeczne

Uzasadnienie:

Dla rozwoju obszarów wiejskich kluczowe znaczenie ma aktywizacja społeczności lokalnych. Mieszkańcy wsi tworzą charakterystyczną wspólnotę wraz ze swoją tożsamością, kulturą oraz historią. Aby społeczność lokalna mogła realizować swoje funkcje niezbędne są miejsca spotkań czy rekreacji. 
Do urządzeń infrastruktury społecznej zaliczyć można wszystko co stanowi materialną podstawę samoorganizacji społeczności lokalnej wpływając 
na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych mieszkańców wsi. Mieszkańcy sołectwa Drzęczewo II w chwili obecnej nie posiadają 
na terenie sołectwa miejsca w którym mogłyby odbywać się wszelkiego rodzaju spotkania oraz imprezy integracyjne. Sołectwo posiada jednak odpowiedni teren  o powierzchni 0,25ha do wykonania miejsc w którym mogłaby spotykać się społeczność wiejska. Teren na którym znajduje się obecnie budynek dawnego magazynu po owocach zaadaptowany zostanie na Świetlicę Wiejską a teren za budynkiem pod budowę placu zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży oraz muszli do występów zespołów muzycznych cały teren będzie miał na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Projekty te przyczynią się do wzrostu aktywności wspólnoty lokalnej, jej zintegrowaniu oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego miejscowości. Pozwoli na organizację większej ilości spotkań mieszkańców kształtując w ten sposób więzi społeczne.

#### Cel główny:

#### Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej

1.	Budowa Świetlicy Wiejskiej

2.	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej

3.	Rozbudowa placu zabaw

Działania społeczne wymagające współpracy z instytucjami, zaangażowania i samoorganizacji mieszkańców

- Warsztaty i spotkania z tradycją dla dzieci (rzemiosło, kultura, kulinaria)

- Utworzenie sekcji Nordic Walking dla grupy chętnych mieszkańców

- Dążenie do powstania Klubu aktywności turystycznej – rowery, turystyka piesza

- Warsztaty motywujące do podjęcia aktywności społecznej

- Poprawienie komunikacji – lepszy przepływ informacji we wsi - Internet

- Zorganizowanie w świetlicy sekcji bilardowej i gier planszowych - Miejsce spotkań dla młodzieży - Warsztaty taneczne i zajęcia kulturalne na świetlicy

- Wykorzystanie miejsca rekreacyjnego nad stawem do organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych – sekcja wędkarska, zawody modeli pływających

- Organizacja warsztatów w kuchni dla dzieci

- Utworzenie Wioski tematycznej wykorzystującej lokalną aktywność mieszkańców i zasoby społeczne i gospodarcze

3.4.	Tabela priorytety

| Cel nadrzędny | Unowocześnienie wsi przy zachowaniu tradycyjnych funkcji obszarów wiejskich. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wizja | Drzęczewo II miejscowością otwartą dla pielgrzymów, znaną i chętnie odwiedzaną przez mieszkańców Powiatu Gostyńskiego, zadbaną i funkcjonalną, uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego z aktywnymi, przedsiębiorczymi mieszkańcami, zapewniającą właściwe wychowanie młodzieży. |  |  |
| Priorytety | Rozwój turystyki pielgrzymkowej | Infrastruktura techniczna | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cele główne priorytetów | Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz promocja obszarów wiejskich. | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele szczegółowe priorytetów | - zwiększenie liczby turystów - wzbogacenie estetyki i wyglądu Bazyliki - podniesienie świadomości mieszkańców na temat historii - wzrost atrakcyjności miejscowości | - poprawa wyglądu miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie standardów życia, - podniesienie atrakcyjności miejscowości - wzrost liczby imprez integracyjnych |
| Zadania | - Odnowa zabytków – zachowanie dziedzictwa kulturowego - Rewitalizacja budynku klasztornego i jego otoczenia - Wykonanie parkingu przy Bazylice - Przygotowanie miejscowości do ruchu turystycznego – budowa ścieżek i chodników - Przygotowanie bazy hotelarsko - gastronomicznej - Stworzenie muzeum na terenie Klasztoru | 1. Przebudowa i budowa chodników 2. Budowa i remont dróg 3. Budowa małej infrastruktury w wiosce 4. Remont oświetlenia na terenie sołectwa | 1. Budowa Świetlicy Wiejskiej 2. Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej i oświetlenie go 3. Rozbudowa placu zabaw |

3.5. Opis zadań

Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje zadań przybliżonych w poniższych opisach.

| Tytuł zdania | Odnowa zabytków – zachowanie dziedzictwa kulturowego |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki pielgrzymkowej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów - wzbogacenie estetyki i wyglądu Bazyliki - podniesienie świadomości mieszkańców na temat historii |
| Opis zadania : | Najdroższą inwestycją, która należy wykonać w ramach priorytetu będzie odnowa zabytków zarówno ruchomych jak i nieruchomych które są elementem całej architektury Bazyliki. Święta Góra w swoim posiadaniu ma wiele drogocennych i historycznych przedmiotów, które aby zachowywały swój pierwotny wygląd muszą być na bieżąco restaurowane. Przedmioty te stanowią najcenniejszą rzecz zarówno dla Klasztoru jaki dla pielgrzymów odwiedzających Świętą Górę. Zadanie polega na remoncie i odrestaurowaniu przedmiotów wewnątrz i na zewnątrz budynku. Do zewnętrznych zaliczają się mury okalające Klasztor. Wewnątrz Bazyliki - stolarka okienna, snycerka, polichromia, sztukateria, marmoryzacja, ruchomaki, remont i częściowa rekonstrukcja organów oraz oczyszczanie murów w podziemiach. Księża Filipini oraz mieszkańcy sołectwa zadeklarowali wkład własny polegający na pracach niespecjalistycznych i wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000zł. Środki zewnętrzne; 1 000 000zł. Fundusz sołecki; 0zł. Gmina Piaski; 30 000zł. Koszt całkowity; 1 040 000zł. |

| Tytuł zdania | Rewitalizacja budynku klasztornego i jego otoczenia |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki pielgrzymkowej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost atrakcyjności miejscowości - poprawa estetyki i wyglądu Klasztoru - zwiększenie liczby turystów |
| Opis zadania : | Klasztor na Świętej Górze zamieszkują księża Filipini oraz Siostry Służebniczki. Zabytkowy budynek jest w ciągłej eksploatacji dlatego na bieżąco wymaga remontów i renowacji. Najpilniejsze remonty jakie należy wykonać to wymiana stolarki okiennej oraz konserwacje zabytków ruchomych. Kolejnym etapem rewitalizacji będzie uporządkowanie terenu wokół Klasztoru, dziedzińca głównego, wewnętrznego i wirydarza. Projekt polega na wymianie stolarki, konserwacji zabytków oraz uporządkowaniu całego terenu obejścia Klasztoru. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0zł. Środki zewnętrzne; 1 300 000zł. Fundusz sołecki; 0zł. Gmina Piaski; 20 000zł. Koszt całkowity; 1 320 000zł. |

| Tytuł zdania | Wykonanie II części parkingu przy Bazylice |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki pielgrzymkowej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów, - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, |
| Opis zadania : | Liczba pielgrzymów, turystów i osób stale uczęszczających w nabożeństwach kościelnych oraz innego rodzaju spotkaniach, festynach organizowanych przez Księży Filipinów rosie z roku na rok. Władze Klasztoru chcąc zadbać o wygodę tych osób jako priorytet wyznaczyły sobie za zadanie wykonanie parkingu przy Bazylice. Przygotowany i powiększony parking oraz jego wjazd i wyjazd z pewnością wpłynie na zadowolenie i wzrost liczby pielgrzymów i turystów a także poprawi estetykę. Zadanie polega na przygotowaniu i wyrównaniu podłoża, wyposażeniu w niezbędne instalacje oraz ułożeniu krawężników i nawierzchni z kostki brukowej. Księża Filipini oraz mieszkańcy sołectwa zadeklarowali wkład własny polegający na pracach niespecjalistycznych i wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000zł. Środki zewnętrzne; 800 000zł. Fundusz sołecki; 0zł. Gmina Piaski; 10 000zł. Koszt całkowity; 820 000zł. |

| Tytuł zdania | Przygotowanie miejscowości do ruchu turystycznego – budowa ścieżek i chodników |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki pielgrzymkowej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających, - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, |
| Opis zadania : | Głównymi elementami produktu turystycznego jest Klasztor i Bazylika, które położone są w pobliżu większych miejscowości Piaski, Gostyń oraz mniejszych Drzęczewa II i Smogorzewa. Niezbędne jest więc połączenie chodnikiem i ścieżką rowerową z tymi miejscowościami oraz oznakowanie całej trasy. Połączenie z Gostyniem i Piaskami istnieje od wielu lat. Kolejnym etapem będzie wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej dla mieszkańców Drzęczewa i Smogorzewa, które w znacznym stopniu ułatwią mieszkańcom wędrówki do Bazyliki. Zadanie polega na przygotowaniu i wyrównaniu podłoża, wyposażeniu w niezbędne instalacje oraz ułożeniu krawężników i nawierzchni. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 20 000zł. Środki zewnętrzne; 150 000zł. Fundusz sołecki; 10 000zł. Gmina Piaski; 90 000zł. Koszt całkowity; 270 000zł. |

| Tytuł zdania | Stworzenie muzeum na terenie Klasztoru |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki pielgrzymkowej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, |
| Opis zadania : | Na terenie Klasztoru znajduje się wiele budynków, które nie są używane przez Księży Filipinów. Do tego typu budynków należy również pralnia, która zagospodarowana i zmodernizowana ma zostać pod muzeum i sale konferencyjną. Muzeum i sala w zamysłach służyć ma pielgrzymom, gdzie podziwiać można będzie wszelkie zabytki oraz posłuchać opowieści historycznych dotyczących Świętej Góry. Zadanie polega na przebudowaniu i wyremontowaniu budynku, założeniu nowych instalacji i oświetlenia a także wyposażenia sali w sprzęt multimedialny, stoły, krzesła itp. Księża Filipini i mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach remontowych oraz wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0zł. Środki zewnętrzne; 80 000zł. Fundusz sołecki; 0zł. Gmina Piaski; 10 000zł. Koszt całkowity; 90 000zł. |

| Tytuł zdania | Przygotowanie bazy hotelarsko - gastronomicznej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Rozwój turystyki pielgrzymkowej |
| Cel główny priorytetu | Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszarów wiejskich |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - zwiększenie liczby turystów odwiedzających, - budowanie pozytywnego wizerunku miejscowości, - wzrost atrakcyjności i poprawa wyglądu miejscowości, |
| Opis zadania : | Cieszące się coraz większym zainteresowaniem ze strony turystów Sanktuarium Świętogórskie, aby móc przyjmować rosnącą liczbę pielgrzymów musi na swoim terenie stworzyć bazę gastronomiczną oraz powiększyć istniejącą już bazę noclegową. W chwili obecnej w Domu Pielgrzyma oddanych do użytku jest 10 pokoi, Księża Filipini planują powiększenie bazy noclegowej o kolejne 15 pokoi. Kolejnym etapem będzie stworzenie jadłodajni, która usytuowana będzie przy parkingu. Całość wykonanych prac stanowić będzie pełną ofertę turystyczną. W nowopowstałym obiekcie jadłodajni zatrudnienie znajdą mieszkańcy sołectwa Drzęczewo II. Zadanie polega na wybudowaniu budynku oraz wyposażeniu jadłodajni. Wykonaniu remontu i zakupie wyposażenia pokoi. Filipini i mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0zł. Środki zewnętrzne; 1 000 000zł. Fundusz sołecki; 0zł. Gmina Piaski; 0zł. Koszt całkowity; 1 000 000zł. |

| Tytuł zdania | Budowa małej infrastruktury w wiosce |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa funkcjonalności miejscowości - poprawa wygładu miejscowości - zaspokojenie potrzeb mieszkańców |
| Opis zadania : | Sołectwo Drzęczewo II położone jest na uboczu. Na terenie sołectwa nie ma miejsc przy domach gdzie mieszkańcy mogą się spotkać. Mieszkańcy zgłosili potrzebę przygotowania miejsc spotkań. Uznali za konieczne postawienie kilkunastu ławek przy posesjach. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 2 000zł. Środki zewnętrzne; 20 000zł. Fundusz sołecki; 10 000zł. Gmina Piaski; 10 000zł. Koszt całkowity; 42 000zł. |

| Tytuł zdania | Budowa i remont dróg |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców |
| Opis zadania : | Przez miejscowość przechodzi droga gminna, której stan nie spełnia obowiązujących standardów. Tym samym uniemożliwia utrzymanie kontaktów społecznych mieszkańców dlatego należy ją wyremontować. Obecny stan drogi pogarsza również estetykę miejscowości. Kolejnym etapem jest wykonanie drogi w kierunku nowego osiedla na Piaskach (Głogówko – Piaski), która biegnie lasem na długości 1.5 km. Zadanie polega na remoncie drogi gminnej przebiegającej przez Drzęczewo II oraz budowie nowej drogi. Ważne jest też usunięcie niebezpiecznych drzew i nasadzenie nowych w większej odległości od drogi. Elementami składowymi zdania będą: przygotowanie dokumentacji, rozbiórka istniejącej nawierzchni, przygotowanie podłoża, położenie warstwy wierzchniej. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci pracy podczas robót ziemnych oraz użyczenie sprzętu do transportu. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 0zł. Środki zewnętrzne; 1 000 000zł. Fundusz sołecki; 0zł. Gmina Piaski; 30 000zł. Koszt całkowity; 1 030 000zł. |

| Tytuł zdania | Remont oświetlenia na terenie sołectwa |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości, - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa od dawna jest zainstalowane oświetlenie w całej miejscowości. Utrudnieniem dla mieszkańców jest jednak to, iż obecnie słupy oświetleniowe zamontowane są na chodniku wiejskim, które w znacznym stopniu utrudniają mieszkańcom swobodne przemieszczanie się chodnikiem oraz stwarzają niebezpieczeństwo. Aby usprawnić ruch na chodniku, należy linię oświetleniową miejscowości przełożyć na drugą stronę ulicy, gdzie nie będą dla nikogo zagrożeniem. Zadanie polega na przygotowaniu instalacji elektrycznej do oświetlenia, przygotowanie podłoża oraz instalacji lamp oświetleniowych. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 2 000zł. Środki zewnętrzne; 20 000zł. Fundusz sołecki; 0zł. Gmina Piaski; 10 000zł. Koszt całkowity; 32 000zł. |

| Tytuł zdania | Przebudowa i budowa chodników |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura techniczna |
| Cel główny priorytetu | Poprawa jakości życia i stanu środowiska naturalnego. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - poprawa wyglądu miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości - podniesienie poziomu bezpieczeństwa - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców |
| Opis zadania : | Na terenie Sołectwa są położone chodniki (centrum wsi oraz droga w kierunku Piasków i Bazyliki na św. Górze). Ciągła eksploatacja chodników i wysoki stopień zużycia w tej części miejscowości wymusza ich remont. Stan techniczny chodników wymaga przebudowy z uwagi na to, iż na chodniku w centrum wsi stoją słupy oświetleniowe, które w znacznym stopniu utrudniają mieszkańcom swobodne przemieszczanie. Chodnik w kierunku Piasków, którym mieszkańcy przemieszczają się do pobliskiego sklepu i szkoły na długości 250 m powinien zostać również wyremontowany i poszerzony. Ten w kierunku Bazyliki powinien zostać zbudowany na nowo. Kolejnym etapem będzie budowa chodnika na długości drogi, która powstanie na połączeniu Głogówka z osiedlem zlokalizowanym w Piaskach. Zadanie polega na przygotowaniu do eksploatacji chodników na które składać będzie się rozbiórka istniejących chodników oraz ułożenie krawężników i nawierzchni oraz budowa nowego chodnika. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na pracach ziemnych oraz wypożyczenie sprzętu |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000zł. Środki zewnętrzne; 90 000zł. Fundusz sołecki; 5 000zł. Gmina Piaski; 30 000zł. Koszt całkowity; 135 000zł. |

| Tytuł zdania | Rozbudowa placu zabaw |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost integracji mieszkańców - wzrost bezpieczeństwa mieszkańców - uatrakcyjnienie/zorganizowanie czasu wolnego dzieci - zaspokojenie potrzeb najmłodszych mieszkańców |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa jest miejsce w którym dzieci mogą bezpiecznie spędzać czas. Aby zapewnić właściwe wychowanie i rozwój dzieciom należy rozbudować istniejący plac zabaw służący dzieciom do spędzania wolnego czasu. Projekt polega na zagospodarowaniu terenu, dalszym nasadzeniom krzewów, zakupie dodatkowych urządzeń zabawowych, montażu ławeczek oraz koszy (teren przy Świetlicy Wiejskiej). Koniecznie będzie również wykonanie ogrodzenia terenu od strony stawów. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny w postaci udostępnieniu sprzętu oraz prostych pracach podczas budowy. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 2 000zł. Środki zewnętrzne; 20 000zł. Fundusz sołecki; 7 000zł. Gmina Piaski; 0zł. Koszt całkowity; 29 000zł. |

| Tytuł zdania | Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - wzrost atrakcyjności miejscowości - wzrost integracji miejscowości - poprawa funkcjonalności miejscowości - miejsce spotkań społeczności wiejskiej |
| Opis zadania : | Sołectwo posiada zagospodarowany wielofunkcyjny plac służącego integracji społeczności lokalnej i zapewniający właściwy rozwój młodzieży poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Zadanie polega na przygotowaniu miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców (teren przy Świetlicy Wiejskiej). Zakłada rozbudowę miejsca o siłownie zewnętrzną i utwardzenie terenu. Budowę altany służącej mieszkańcom w deszczowe dni. Oraz zakupienie siatki na bramki. Zadanie składa się na przygotowaniu dokumentacji technicznej, robót ziemnych, przygotowaniu instalacji i sanitariatów, wyrównanie nawierzchni. Następnie wyposażenie w siłownie, altanę oraz instalację oświetlenia, nasadzenie krzewów i drzew wokół terenu. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu na potrzeby budowy oraz pomoc w pracach ziemnych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 7 000zł. Środki zewnętrzne; 0zł. Fundusz sołecki; 5 000zł. Gmina Piaski; 3 000zł. Koszt całkowity; 15 000zł. |

| Tytuł zdania | Budowa Świetlicy Wiejskiej |
| --- | --- |
| Priorytet w POM | Infrastruktura na potrzeby społeczne |
| Cel główny priorytetu | Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. |
| Cele cząstkowe Priorytetu | - integracja społeczności lokalnej, - podniesienie standardów życia, - podniesienie atrakcyjności miejscowości - wzrost liczby imprez integracyjnych |
| Opis zadania : | Na terenie sołectwa mieszkańcy nie posiadają, miejsca gdzie mogłaby się spotykać społeczność wiejska. W założeniach Świetlica Wiejska ma służyć wszystkim organizacjom jako miejsce spotkań oraz miejsce kultywowania i przekazywania tradycji mieszkańcom. Sołectwo posiada własny teren pod budowę świetlicy (dawny magazyn owoców). Projekt polega na rozbiórce budynku i przeznaczenie terenu na potrzeby Świetlicy Wiejskiej dla 60 osób. Kolejnymi etapami realizacji projektu będą wykończenia wewnątrz budynku łącznie z zakupem wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania budynku. Następnie mieszkańcy planują wyposażenie sali, kuchni oraz sanitariatów i zaplecza. Mieszkańcy zadeklarowali wkład własny polegający na udostępnieniu sprzętu oraz pomoc w pracach budowlanych i porządkowych. |
| Kosztorys /w zł | Wkład mieszkańców; 10 000zł. Środki zewnętrzne; 90 000zł. Fundusz sołecki; 10 000zł. Gmina Piaski; 90 000zł. Koszt całkowity; 200 000zł. |

3.6. Harmonogram realizacji zadań na lata 2009 – 2016

| ROK ZADANIE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odnowa zabytków – zachowanie dziedzictwa kulturowego | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Rewitalizacja budynku klasztornego i jego otoczenia |  | x | x | x | x | x |  |  |
| Wykonanie parkingu przy Bazylice |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Przygotowanie miejscowości do ruchu turystycznego – budowa ścieżek i chodników |  |  |  | x | x | x |  |  |
| Przygotowanie bazy hotelarsko - gastronomicznej |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Stworzenie muzeum na terenie Klasztoru |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Przebudowa i budowa chodników |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Budowa i remont dróg |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Budowa małej infrastruktury w wiosce |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Remont oświetlenia na terenie sołectwa | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Budowa Świetlicy Wiejskiej |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Rozbudowa placu zabaw |  | x |  |  |  |  |  | x |

3.7. Budżet

| Tytuł zadania | Koszt całkowity | Środki zewnętrzne na sfinansowanie zadania | Wkład własny Sołectwa | Fundusz sołecki | Gmina Piaski | Termin realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odnowa zabytków – zachowanie dziedzictwa kulturowego | 1040000 | 1000000 | 10000 |  | 30000 | 2015,2016,2017,2018 |
| Rewitalizacja budynku klasztornego i jego otoczenia | 1320000 | 1300000 |  |  | 20000 | 2016,2017,2018,2019,2020 |
| Wykonanie II części parkingu przy Bazylice | 820000 | 800000 | 10000 |  | 10000 | 2017,2018 |
| Przygotowanie miejscowości do ruchu turystycznego – budowa ścieżek i chodników | 270000 | 150000 | 20000 | 10000 | 90000 | 2018,2019,2020 |
| Przygotowanie bazy hotelarsko - gastronomicznej | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 2021,2022 |
| Stworzenie muzeum na terenie Klasztoru | 90000 | 80000 |  |  | 10000 | 2021 |
| Przebudowa i budowa chodników | 135000 | 90000 | 10000 | 5000 | 30000 | 2016,2017 |
| Budowa i remont dróg | 1030000 | 1000000 |  |  | 30000 | 2017,2018 |
| Remont oświetlenia na terenie sołectwa | 32000 | 20000 | 2000 |  | 10000 | 2015,2016 |
| Budowa Świetlicy Wiejskiej | 200000 | 90000 | 10000 | 10000 | 90000 | 2020,2021 |
| Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej | 15000 |  | 7000 | 5000 | 3000 | 2015,2019 |
| Rozbudowa placu zabaw | 29000 | 20000 | 2000 | 7000 |  | 2016,2019 |
| Budowa małej infrastruktury w wiosce | 42000 | 20000 | 2000 | 10000 | 10000 | 2021 |
| Suma kosztów | 6023000 | 5570000 | 73000 | 47000 | 333000 |  |

Rozdział IV Zarządzanie – monitoring

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może podlegać zmianom. Oznacza to, że Plan w razie potrzeby może zostać zaktualizowany 
i dostosowany do istotnie zmieniających się uwarunkowań oraz oceny skuteczności dokonywanej ewaluacji poszczególnych etapów realizacji zdań. Sporządzony 
i kompletny Plan zostaje w pierwszej kolejności zaakceptowany przez mieszkańców sołectwa w dalszej kolejności przez władze i Radę Gminy Piaski.

Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany dzięki współpracy „Grupy Odnowy” w skład której weszli Członkowie Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele, radni Rady Gminy Piaski z tego regionu oraz mieszkańcy miejscowości. Odpowiedzialność za realizację całego Planu Odnowy Miejscowości sołectwa DRZĘCZEWO II ponosi nieformalna Grupa. „Grupa Odnowy” powinno na bieżąco monitorować terminy i poszczególne etapy realizowanych zadań w ramach przyjętego Planu.

Realizacja przyjętego Planu Odnowy będzie na bieżąco monitorowana 
i oceniana przez bezpośrednio zainteresowanych tj. Mieszkańców sołectwa DRZĘCZEWO II.

„Grupę Odnowy” tworzą:

- Sołtys

- Rada Sołecka

- Ks. Marek Dudek

- Ks. Dariusz Dąbrowski

- Ks. Jakub Przybylski

Współpraca:

- Sebastian Nowak

- Andrzej Konieczny